Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri di Trevano |
| Data | 11.05.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho creato la classe Mail\_Model che un sistema che permette di inviare le email quando creo un utente. Per inviare le email ho utilizzato la classe PHPMailer.  Il mio sistema di email è no-reply, ovvero un sistema di email dove il destinatario non deve rispondere al mittente. Come email no-reply ho utilizzato [system@gestione-allarmi.com](mailto:system@gestione-allarmi.com).  Inseguito ho creato un controllo che permette di verificare che un utente non inserisce un utente già esistente in base all’email.  Nella classe utente\_model ho creato la seguente prepared statement.    Per finire ho creato un sistema di modal utilizzando la classe modal di bootstrap (sistema che non ha funzionato) |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi ho riscontrato dei problemi con il sistema di email e con il sistema di notifiche. Per quanto riguarda il sistema di email, quando creavo un utente non partivano le email. Per sistemare questo problema ho dovuto modificare le seguenti righe del file di configurazione di PHP, ovvero php.ini.    Per il sistema di notifiche, ho utilizzato gli elementi modal di bootstrap e mi è uscito il seguente errore su console. Non sono riuscito a trovare però una soluzione al problema. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto alla pianificazione sono in ritardo, perché oggi volevo già collegare la pagina di login con le varie pagine di gestione. Questo ritardo è dovuto al sistema di email e al sistema di notifiche. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro devo trovare una soluzione per risolvere il problema del popup. Inseguito devo creare la pagina che permette di impostare la password dell’utente. Per finire devo collegare la pagina di login con la pagina di gestione degli utenti. Per realizzare questo collegamento devo utilizzare le sessioni. Per finire devo ricavare le informazioni da Nagios per potere gestire rendere visibili sullo schermo (devo certamente creare la pagina gestione di amministrazione). |