Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri di Trevano |
| Data | 17.05.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho configurato il raspberry, in effetti ho dovuto installare tutti i pacchetti per creare un web server (apache2, PHP, MariaDB). Ho anche installato phpmyadmin per potere accedere alla banca dati direttamente dal browser.    Inseguito ho installato openssl per potere creare i certificati. In effetti mi permette di utilizzare il protocollo https.  Inseguito ho terminato la struttura della pagina gestione amministrazione. Non ho ancora stampato delle informazioni nella tabella allarmi, perché non ci sono ancora degli allarmi. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi ho avuto dei problemi con i certificati. In effetti sul browser sono riuscito ad installarli, ma continuava ad uscire il messaggio che il certificato non era valido. In se il certificato funziona e il sito è sicuro, ma per potere togliere il messaggio, si deve mappare l’indirizzo del web server sul file hosts della macchina locale. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto alla pianificazione sono leggermente in ritardo. Oggi ho potuto terminato l’attività “implementazione della pagina di amministrazione” per quanto riguarda la struttura. Quando ci saranno degli allarmi potrò stampare la tabella con tutti le informazioni. Inseguito ho già realizzato l’attività visualizzazione degli allarmi per quanto riguarda la mappa. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro devo creare il sistema di check per potere attivare i campi che voglio rendere visibile. Inseguito devo continuare l’implementazione della pagina “visualizzazione degli allarmi”. |