Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri di Trevano |
| Data | 21.05.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho sistemato il problema che avevo con MVC sul raspberry. In effetti ho guardato nei log di apache e mi sono reso conto che non avevo attivato il modulo rewrite e quindi non poteva interpretare in modo corretto il file .htaccess.  Per attivare il modulo si deve prima di tutto interrompere il servizio di apache e inseguito digitare il comando sudo a2enmod rewrite. Inseguito si può riavviare il servizio.  Per quanto riguarda anche il database ho dovuto creare un utente per accedere al database ho dovuto creare un nuovo utente che può accedere a qualsiasi macchina.  Ho terminato anche il codice che permette di stampare gli allarmi e la mappa di rete.  Per farlo bisogna entrare in mysql e digitare i seguenti comandi.  create user ‘efof\_gestione\_allarmi’@’%’ identified by ‘password’;  grant all previleges gestione\_allarmi. \* to user ‘efof\_gestione\_allarmi’@’%’.  Per finire ho impostato nel autoscript il comando per avviare automaticamente a schermo intero la pagina di visualizzazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi ho riscontrato dei vari problemi con il web server del raspberry. Il prima era il modulo rewrite che ho dovuto solamente attivarlo. Il secondo problema erano i permessi degli utenti per potere accedere al database. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto alla pianificazione sono nei tempi. In effetti ho terminato l’implementazione, ma non sono riuscito a continuare la documentazione a causa dei vari problemi che ho riscontrato oggi. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata devo terminare la documentazione. |